TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN		                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu ĐATN-01

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 483/QĐ-ĐHXDHN ngày 20 tháng 3 năm 2026 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội)

| Họ và tên sinh viên: | - Bùi Minh Thành - Phạm Tiến Đạt | Mã SV: | - S1546365 - 0212966 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp: | - 2407CS - 66CS | Khóa: | - 65 - 66 |
| Ngành/Chuyên ngành: | Khoa học máy tính | Hệ đào tạo: | Kĩ sư |
| Tên đề tài ĐATN: | Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng giao tiếp Anh–Việt chuyên ngành công nghệ thông tin VietTechTrans |  |  |
| Khoa: | Công nghệ thông tin | Nhóm chuyên môn: | Khoa học máy tính |
| GV hướng dẫn: | ThS. Lê Văn Minh | Email/ĐT: |  |
| GV đồng hướng dẫn (nếu có): |  | Email/ĐT: |  |
| Doanh nghiệp/đơn vị phối hợp (nếu có): |  | Địa điểm thực hiện: |  |
| Thời gian thực hiện: | 02/08/2026 - 16/01/2027 (24 tuần) | Đợt ĐATN: | 1 |

1. Mục tiêu và yêu cầu của ĐATN:

- Đã xây dựng và khóa bộ dữ liệu song ngữ Anh–Việt lĩnh vực CNTT; lưu nguồn, quá trình làm sạch, cách chia Train/Validation/Test và kiểm tra không dùng Test để huấn luyện hoặc lựa chọn mô hình.
- Đã so sánh candidate, thích nghi EnViT5, đánh giá thủ công và freeze mô hình Teacher cho hai chiều dịch.
- Đã tạo Student bằng knowledge distillation, đánh giá trên validation và freeze checkpoint cho EN→VI, VI→EN. Student đã freeze đang được đưa vào Phase 04 để thực nghiệm triển khai offline.

- Phase 04 đang thực hiện export, đóng gói và đánh giá Student trên môi trường Android. Các kết luận về latency, RAM, quantization, dung lượng và chạy offline chỉ được ghi sau khi có evidence.
- Phase 05 là bước tích hợp STT → MT → TTS sau khi gói MT offline được xác nhận; chưa có kết quả end-to-end để báo cáo.

2. Phạm vi, nội dung công việc và sản phẩm cần nộp:

- Đã hoàn thành thu thập, kiểm tra, làm sạch, loại trùng lặp, phân nhóm và chia bộ dữ liệu song ngữ CNTT; release được khóa cùng manifest và kiểm tra leakage.
- Đã hoàn thành screening, adaptation, review, quyết định mô hình Teacher và final evaluation Phase 02; đã hoàn thành tạo, đánh giá và freeze Student ở Phase 03.
- Đang đưa Student đã freeze vào Phase 04 để export, đóng gói, chạy offline và đo các chỉ số trên Android. Phase 05 chỉ thực hiện sau khi có gói MT offline được xác nhận.

- Sản phẩm đã có: thuyết minh tiến độ; mã nguồn, cấu hình và hướng dẫn chạy; release dữ liệu và evidence Phase 01–03; checkpoint Student đã freeze cho hai chiều.
- Sản phẩm đang hoàn thiện: gói MT offline cho Android, evidence export/benchmark Phase 04, demo tích hợp STT → MT → TTS và hồ sơ bảo vệ. Không ghi các sản phẩm này là đã hoàn thành trước khi có evidence tương ứng.

3. Dữ liệu đầu vào, giả thiết, tiêu chuẩn/quy chuẩn, phần mềm/công cụ sử dụng (nếu có):

- Dữ liệu: release IT EN↔VI đã khóa cùng General Validation/Test; manifest, checksum và kiểm tra leakage được lưu trong repository.
- Mô hình: EnViT5 đã freeze ở Phase 02 làm Teacher; Student MarianMT EN→VI và VI→EN đã freeze ở Phase 03 để đưa vào Phase 04.
- Công cụ: Python 3.11, Conda, Git/GitHub, JupyterLab, Hugging Face Transformers, PyTorch, PEFT, Accelerate, SentencePiece, Datasets và SacreBLEU. Phase 04 sử dụng môi trường Android riêng để thực nghiệm triển khai offline.
- Giới hạn: Phase 04 đang thực hiện; chưa có số liệu chính thức về Android, latency, RAM hoặc quantization trong văn bản này.

4. Kế hoạch/mốc tiến độ dự kiến:

| STT | Kế hoạch / tiến độ | Thời gian (Mốc) | Ghi chú / sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị phạm vi, dữ liệu và môi trường | Đã thực hiện | Repository, cấu hình và kế hoạch dữ liệu |
| 2 | M1 – đề cương và phạm vi | Theo lịch Khoa | Nhiệm vụ ĐATN, phiếu M1 |
| 3 | Phase 01 – xây dựng và khóa dataset | Đã hoàn thành | Release it_en_vi, manifest, gate PASS |
| 4 | Phase 02 – chọn Teacher cho hai chiều | Đã hoàn thành | Decision freeze và final reporting |
| 5 | Phase 03 – tạo và freeze Student | Đã hoàn thành | Hai checkpoint Student, decision Phase 03 |
| 6 | Phase 04 – thực nghiệm triển khai offline | Đang thực hiện | Export/đóng gói, chạy Android và evidence benchmark |
| 7 | Phase 05, hoàn thiện thuyết minh và hồ sơ | Sau Phase 04 | Chỉ kết luận end-to-end khi có evidence |
| 8 | M3 – bảo vệ ĐATN | Theo lịch Hội đồng | Sản phẩm và hồ sơ đã được xác nhận |

*Khối lượng/sản phẩm dự kiến đạt được tại các mốc.

Sinh viên                       		           GV hướng dẫn                                               Chủ tịch Hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)