TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                     	                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu ĐATN-02

NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 483/QĐ-ĐHXDHN ngày 20 tháng 3 năm 2026 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội)

| Họ và tên SV: |  | - Bùi Minh Thành - Phạm Tiến Đạt |  | Mã SV: |  |  | - S1546365 - 0212966 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên đề tài: |  | Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch máy Anh–Việt hai chiều cho miền Công nghệ thông tin dựa trên kỹ thuật tinh chỉnh mô hình Transformer |  | Đợt: |  |  | 1 |  |  |
| GVHD: |  | ThS. Lê Văn Minh |  | Đơn vị: |  |  |  |  |  |
| GV đồng hướng dẫn (nếu có): |  |  |  | Đơn vị: |  |  |  |  |  |
| Loại công việc | Thời gian làm việc | Nhiệm vụ được giao | Kết quả thực hiện |  | Kiến thức/ kỹ năng áp dụng | Các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa |  | Tự đánh giá & rút kinh nghiệm | Chữ ký |  |
| Tuần 1: 3/8 - 9/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Làm việc theo nhóm | 24h | Tìm hiểu về đề tài tốt nghiệp Phân loại và chọn lựa nội dung đề tài tốt nghiệp | Chọn lựa được đề tài tốt nghiệp: Nghiên cứu tuật toán dịch máy |  | Xây dựng Core MT Tìm – xây dựng – xử lý dataset theo IT domain Áp dụng TTS – STT Áp dụng chưng cất kiến thức Xây dựng app ofline | Chỉnh sửa cách áp dụng thuật toán core MT Cần bổ sung kết quả thực tế |  | Sử dụng các Core MT có sẵn theo phương pháp fine-tunning | Sinh viên GVHD / đồng HD |  |
| Làm việc cá nhân ( Bùi Minh Thành) | 24h | Tìm hiểu về Core MT | Đưa ra được 2 cách xây dựng Core MT khác nhau: fine-tunning transformer |  | Transformer Fine-tunning | Cần thực tế hơn trong việc chọn và xây dựng Core MT |  | Sử dụng theo phương pháp fine-tunning áp dụng nhiều Core theo nhiều kiến trúc khác nhau nhằm đạt được hướng nghiên cứu | Sinh viên GVHD / đồng HD |  |
| Làm việc cá nhân ( Phạm Tiến Đạt) | 24h | Tìm hiểu về dataset | Đưa ra được các nguồn dataset khác nhau |  | Data-crawling | Cần thực tế hơn trong việc chọn và thu thập dataset |  | Tìm các dataset phù hợp hơn với đề tài | Sinh viên GVHD / đồng HD |  |

| Tuần 2: 10/8 - 15/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Làm việc cá nhân ( Bùi Minh Thành) | 24h | Thu thập data và tìm hiểu cách tiền xử lý dữ liệu | Thu thập được bộ dữ liệu, bắt đầu xử lý bộ dữ liệu | Data - cleaning | Bộ dữ liệu có thêm cả non-domain data | Tìm cách xử lý cả 2 loại data | Sinh viên GVHD / đồng HD |
| Làm việc cá nhân ( Phạm Tiến Đạt) | 24h | Tìm hiểu về 3 Core MT và tìm ra các chỉ tiêu so sánh | Thu thập được 3 Core MT và bắt đầu chạy thử trên máy | ML - testing | Áp dụng Core MT cần thêm kĩ thuật | Tìm cách xử lý 3 Core MT | Sinh viên GVHD / đồng HD |

| Tuần 3: 17/8 -22/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Làm việc nhóm | 24h | Tìm hiểu về sườn đồ án + Github | Tạm thời xây được sườn đồ án + github chung | System – management | Khác IDE nên có thêm các thông số cần chốt | Tạo file environment sớm | Sinh viên GVHD / đồng HD |
| Làm việc cá nhân ( Bùi Minh Thành) | 24h | Tìm hiểu – xây dựng sườn đồ án | Tạm thời xây được sườn đồ án + pipeline tổng | System – management | Khác IDE nên có thêm các thông số cần chốt | Tạo file environment sớm | Sinh viên GVHD / đồng HD |
| Làm việc cá nhân ( Phạm Tiến Đạt) | 24h | Tìm hiểu về github | Tạm thời xây được github | Github – management |  |  | Sinh viên GVHD / đồng HD |

| Tuần 4: 24/8 -29/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Làm việc theo nhóm | 24h | Thực hiện pipeline dữ liệu: audit nguồn, rule-based cleaning và IT filtering. | Hoàn thành Phase 01-04; tạo artifact, manifest checksum và xử lý toàn bộ audit review cho 5 nguồn. | Data engineering; kiểm thử, kiểm soát chất lượng và truy vết dữ liệu. | Cần tiếp tục Phase 05: hợp nhất dữ liệu, dedup xuyên nguồn, kiểm tra leakage và chia train/validation/test. | Chuẩn bị dataset cuối và khóa General Test, IT Test trước khi benchmark các Core MT. | Sinh viên GVHD/đồng HD |

| Tuần 3: 17/8 -22/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 3: 17/8 -22/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuần 3: 17/8 -22/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuần 3: 17/8 -22/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuần 3: 17/8 -22/8 |  |  |  |  |  |  |  |